PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BĘDKOWICE NA LATA 2017-2023

Opracowanie:

Urząd Miasta i Gminy w Sobótce

Listopad 2016r.

SPIS TREŚCI

1. POŁOŻENIE	3

2. RYS HISTORYCZNY	5

3. UKŁAD URBANISTYCZNY I CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW	8

4.	BUDYNKI I MIEJSCA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	16

5. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI	17

6. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDĄ REALIZOWANE ZADANIA (ANALIZA SWOT)	19

7.	PLANOWANE ZADANIA W PERSPEKTYWIE 7 LAT OD DNIA PRZYJĘCIA DOKUMENTU	22

8.	OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWANIEM OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW	23

9.	CELE PLANU	24

10.	OCZEKIWANE REZULTATY	24

11.	PARTNERZY	25

12.	ZARZĄDZANIE I MONITORING	25

13.	HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W PLANIE ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BĘDKOWICE	26

# 1. POŁOŻENIE

Będkowice to jedno z 24 sołectw gminy Sobótka, położone w południowo-zachodniej części powiatu Wrocławskiego u podnóża Masywu Ślęży. Stanowią one część Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Będkowice położone są ok. 3 km od Sobótki, ponad 30 km na południowy zachód od Wrocławia na wysokości 200-220 m n.p.m. Współrzędne geograficzne: 50° 51' 54'' N 16° 45' 10'' E).

Rysunek 1 Położenie wsi Będkowice

Rysunek 2 Układ przestrzenny wsi Będkowice

2. RYS HISTORYCZNY

Dawne nazwy miejscowości:

Bandcouice - 1209r., Bangwitz, Bangkwitz - ok. 1300r., Bandcowice, Banckwitz - 1743r., Bankwitz - 1785r., Bienkowice - 1887r., Bieńkowice, Bąkowice, Ruhlinden - 1932r., Burghübel - 1936 r.

Nazwa miejscowości niewątpliwie pochodzenia słowiańskiego. H. Adamy podając brzmienie nazwy jako Bankowice, wywodzi ją od imienia założyciela (wieś Banka), natomiast
K. Damroth nazwę Bankwitz podaje także w brzmieniu Bąkowice, tłumacząc ją jako utworzoną od nazwy owada (Rohrdemmel, Bremse, Viehbremse).

Etymologia nazwy wsi

Pierwsza wzmianka o osadzie pojawiła się 10.V.1209r. w akcie Henryka I Brodatego, wystawionego na prośbę opata Witosława. Akt ten miał rozgraniczać dobra klasztorne na Ślęży i zatwierdzać opatowi Witosławowi posiadanie m.in. Będkowic (Bandcouice). Do tego czasu Będkowice znajdowały się w księstwie wrocławskim. W 1209r.  przeszły do księstwa ziębickiego
(do 1343r.), następnie do do księstwa świdnickiego. Taki stan utrzymał się do połowy XVII wieku. W 1413r. - jako właściciel wymieniany jest Peter von Gellhorn.

W 1546r. - Nikolas von Gellhorn wzniósł obronny dwór.

W 1568r. określono Będkowice jako współwłasność Siegmunda von Gellhorna i Heinricha von Logu. W roku 1576r. - do pani Adlspachin należało 8 będkowickich chłopów. 1584r. - wdowa Hedwig von Logau z domu von Tschesch wyszła za mąż za Dietricha von Zedlitza wnosząc mu w posagu Będkowice. Do połowy XIX wieku wieś pozostawała w rękach ich potomków.

Von Zedlitza dokonał w roku 1726 obciążenia podatkowe, który oszacował na 630 talarów,
a chłopów na 525 talarów. W kolejnych kilkudziesięciu latach wyceniano majątek rodziny
na 14301 talarów. Będkowice zamieszkiwało wówczas 23 zagrodników, 2 chałupników
i 4 rzemieślników. W 1785 roku właścicielem stał się David Siegmund von Zedlitz W osadzie był młyn wodny, a mieszkało tam 22 zagrodników i 12 chałupników. Natomiast w roku 1825 doszedł do tego browar, 2 folwarki oraz dwór, a liczba domów zwiększyła się do 63. Kolejne lata to prężny rozwój rzemieślnictwa, a przede wszystkim tkactwa. Będkowice w 1840 posiadały
21 warsztatów, w większość płócienno-tkackich.

1847r. - w efekcie małżeństwa Będkowice przeszły na własność von Mutiusa. W 1871r. majątek obejmował 1060 morgów i dawał dochód 2085 talarów. W tym czasie na miejscu rezydował jedynie generalny zarządca Seifert. Ponieważ była to dawna wieś książęca, więc większość mieszkańców to ewangelicy należący do parafii w Księginicach Mł. Katolicy należeli do parafii
w Sobótce.

W czasach hitlerowskich (1937r.) nazwa wsi została zmieniona na Burghübel. W 1946r. powołano do życia GS Samopomoc Chłopska. W Będkowicach posiadała: sklep, stołówkę
i Gminny Ośrodek Maszynowy.

W roku 1975r. odnowiono skansen archeologiczny, uprzątnięto teren, otoczono palisadą
i postawiono tablice informacyjne. Teren został objęty opieką Wojewódzkiego Ośrodka Archeologiczno- Krajoznawczego.

Rezerwat Archeologiczny w Będkowicach - obejmujący wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, składający się z cmentarzyska kurhanowego (VIII-IX w.) i grodziska(VIII-XI w.). Znajdują się w nim również ślady osady (VIII-XIII w.) wraz z dwiema zrekonstruowanymi
w 1986r. chatami.

Wejście do rezerwatu znajdujące się na pd.-wsch. od strony wsi wskazuje drewniana brama
z figurami wąsatych wojów. Zaraz za bramą widać wał, otaczający dawne grodzisko słowiańskie z VIII-XI w. W pobliżu rezerwatu jest zadaszone miejsce na ognisko i plansze wyjaśniające jego historię.

Rysunek 3 Brama wjazdowa do rezerwatu przy głównej drodze

Rysunek 4 Zrekonstruowane chaty grodziska

W lesie, kilkaset metrów powyżej (dojście szlakami archeologicznymi), znajduje się unikalne cmentarzysko kurhanowe z VIII w. Pośród drzew wyrastają tu kopczyki - miejsce spoczynku dawnych mieszkańców pra-Będkowic.

Rysunek 5 Cmentarzysko kurhanowe

# 3. UKŁAD URBANISTYCZNY I CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW

Będkowice mają układ wielodrożnicy. Jest to wieś przydrożna o rozproszonej zabudowie. Zachował się układ dróg głównych, natomiast na przestrzeni XIX w. m. 1826r. a 1932r. - znikłnęły zabudowania folwarczne przy drodze głównej u wylotu wewnętrznej drogi
z folwarku pańskiego.

Przedwojenna zabudowa mieszkalna to budynki jedno- lub dwukondygnacyjne
z zagospodarowanymi lub nie poddaszami, o spadzistych dachach. Niektóre z nich podlegają ochronie konserwatorskiej. Nieliczne z nich są podpiwniczone. Większość starych zabudowań pokryta jest jeszcze przedwojenną dachówką; szarą lub czerwoną.
Z roku na rok coraz więcej tych domów jest remontowanych i pokrycia dachów wymieniane są na nową kolorową dachówkę ceramiczną lub blachodachówkę.

Rysunek 6 Opis niektórych budynków wsi

1- Willa, Świerczewskiego 1

- Ośrodek Zdrowia

- Dwór

- Zabudowania gospodarcze

- Dom, Świerczewskiego 10

- Dom, Wierzbowa 2

- + - Krzyż przydrożny

- © - Przyst. PKS

Odnawiane elewacje, w miejsce dawnej szarości, coraz częściej przybierają jasne kolory, takie jak: biel, jasny beż, piaskowy, żółty, jasno - groszkowy.

Część starych zabudowań została odremontowana nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz  budynku.

Większość budynków mieszkalnych wraz z zabudową gospodarczą (stodoły, obory, chlewnie itp.) często nie były remontowane od czasów przedwojennych.

Rysunek 7 dwór z połowy XVIw., przebudowany w XIXw.

W centrum wsi, przy rozwidleniu dróg do Sulistrowic i Księginic Małych, przy ulicy dworski Trakt, stoi XVI-wieczna nawodna rezydencja otoczona do dziś mokrą fosą,
o powierzchni ok. 0,3 ha o kształcie gruszkowatym i dwoma stawami, które kiedyś mogły stanowić drugą fosę. Fortalicjum zbudowane jest z kamienia i cegły, na planie prostokąta
z kamiennym mostem ponad fosą powstałym jednak dopiero w XVIII wieku. Budynek jednopiętrowy, murowany, tynkowany, na cokole z kamienia. Bryła budynku jest prosta
i urozmaica ją tylko renesansowy portal z piaskowca z herbem von Gellhorn, który jest aktualnie odnawiany przez właściciela dworu. Obok herbu znajduje się napis: „GOTT UNSERE HERE LOP DANCK UND EHRE NICKEL. GALHOR 1546" (BOGU NASZEMU PANU NIECHAJ BĘDZIE CZEŚĆ, PODZIĘKOWANIE I CHWAŁA. NIKOLAUS GELLHORN W 1546r. - przekł. Sobiesław Nowotny). Również we wnętrzach zachowały się portale oraz sala ze stropem ozdobionym polichromią,
a także kamienny kominek i klasyczny piec kaflowy z przełomu XVIII-XIX w. Na piętrze znajdują się pozostałości dawnych obramowań wokół okien, a w piwnicy sklepienia kobaltowe.

Od południa znajdują się połączone zabudowania folwarczne (stodoła, obora i spichlerz), obejmująca trzy strony dziedzińca. Spichlerz pochodzi z 1875r., jest dwukondygnacyjny
z trzykondygnacyjnym dwustronnym ryzalitem środkowym. Posiada on dwuspadowy dach
z szerokimi okapami na ozdobnych końcówkach belek. Stodoła pochodzi z XIX w. Jest
w kształcie „L". Natomiast od północy otacza budynek zabytkowy park z XIX wieku
o powierzchni 2,7 ha. Drzewa tu liczą nawet po 120 lat i są m.in.: brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, jesion wyniosły, kasztanowiec biały, klon pospolity, lipa drobnolistna, olsza czarna, osika, Obecnie trwa renowacja całego kompleksu przez osobę prywatną.

Rysunek 8 Plan założeń dworskich

Plan założenia. 1 - dwór, 2 - fosa, 3 - most ponad fosą na południu, 4 - nasyp do wejścia od północy, 5 - staw wschodni, 6 - staw zachodni

Rysunek 9 Dekoracyjne element zdobnicze na ścianach i na suficie, odrestaurowane w 2015r.

Od 2015r. trwają prace konserwatorskie zabytkowych polichromii ściennych
i polichromowanych stropów. Właściciel pozyskuje dotacje z dostępnych środków krajowych, dzięki czemu został również wyremontowany dach zabytku.

Rysunek 10 Dekoracyjne element zdobnicze na ścianach i na suficie, w trakcie prac konserwatorskich (październik 2016r.)

Willa nr 1 (rys. nr 6) jest budynkiem z początku XX w., o skomplikowanej bryle, o ogólnym rzucie krzyża. Jest on dwupiętrowy, murowany, tynkowany. Posiada przyziemie z kamienia. Drugie piętro jest częściowo konstrukcji ryglowej z podkreśleniem kolorystycznym belek, częściowo szalowane. Budynek ten jest częściowo przebudowany współcześnie.

Rysunek 11 Willa nr 1 przy rozwidleniu ulic: gen. Karola Świerczewskiego i Wolności

Budynek nr 2 (rys. nr 6) pochodzi z 1920 roku. Do niedawna było to Wiejski Ośrodek Zdrowia. Jest to budynek parterowy z mieszkalnym poddaszem. Posiada dach naczółkowy kryty dachówką. Cokół oraz wystrój jest zrobiony z cegły licówki; narożniki, uskokowe fryzy
w szczytówkach.

Krzyż drewniany z małą metalową figurką Jezusa Ukrzyżowanego pod blaszanym zadaszeniem, który stoi na skrzyżowaniu dróg pochodzi z lat sześćdziesiątych XX wieku.
U dołu jest zamocowana drewniana, szafkowa kapliczka z ok. 1980 r. Została ona wykonana przez miejscowego rzeźbiarza Mikołaja Kociubę, który pokrył brzegi podstawy oraz ścianki szafki płaskorzeźbami. Wewnątrz umieszczono drewnianą figurkę Matki Boskiej
z Dzieciątkiem pomalowaną w pastelowych kolorach, której autor nie jest do końca znany. Mieszkańcy wymieniają dwa nazwiska mieszkańców, którzy mogli być autorami rzeźby: Banaś
i Filipowicz.

Rysunek 12 Krzyż w Będkowicach

Zagadnienia konserwatorskie

Strefy ochrony konserwatorskiej:

Wyznaczono strefę „A" ochrony konserwatorskiej.

Obejmuje ona zespół dworski z fosą i parkiem oraz folwark dworski. Niezależnie od ogólnych wymogów strefy „A" należy zwrócić uwagę na niezwykle ważny w panoramie wsi zespół dworski, który jest główną wartością przestrzenną na tym obszarze. Wymagane bezwzględne zachowanie układu planistycznego, brył i zieleni. Wyznaczono strefę „B" ochrony konserwatorskiej.

Obejmuje ona układ całej wsi, stwarzając otulinę dla założenia dworskiego (strefa „A") oraz chroniąc elementy historycznego rozplanowania i bryły wsi. Wyznaczono strefę „E" ochrony ekspozycji.

Obejmuje ona teren między osiami widokowymi ze skrzyżowania dróg do Księgienic Małych
i Strzegomian, chroniąc ekspozycję stanowisk archeologicznych numer: 12, 63, 187
(patrz p. 2, 3). W granicach tej strefy nowe obiekty kubaturowe nie mogą przekraczać jednej kondygnacji + stromy dach.

Wyznaczono strefę „OW" - obserwacji archeologicznej dla miejscowości o średniowiecznej metryce oraz dla zespołu osadniczego Będkowice.

Wyznaczono strefę „W"- ochrony archeologicznej dla stanowisk archeologicznych.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa:

- Zespół dworski

  - Dwór,

  - Spichlerz gospodarczy,

  - Park, Zabudowa wsi:

- Dom - willa nr 1, mur., pocz. XX w.

- Dom - Ośrodek Zdrowia, mur., ok. 1920 r.

# BUDYNKI I MIEJSCA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Rysunek 13 Sklep wiejski

Rysunek 14 Świetlica wiejska

# 5. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

Masyw Ślęży i jego okolice to sieć wielu szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych
z licznymi atrakcjami historycznymi, archeologicznymi, architektonicznymi, roślinnymi, krajobrazowymi i rekreacyjnymi. Wymienić tu można chociażby: rzeźby kultowe, ruiny zamku książęcego z przełomu XIII/XIV w., kościół p.w. NMP na szczycie Ślęży, cmentarzysko
i skansen w Będkowicach, dziesiątki niespotykanych kwiatów na Łące Sulistrowickiej, park "Wenecja" z dziesiątkami rzadkich okazów drzew, kaplica p.w. Matki Bożej Dobrej Rady
 o ciekawej architekturze w Sulistrowiczkach z pięknym wnętrzem, piękny, odremontowany kościół p.w. NSJ w Sulistrowicach z pięknym rokokowym ołtarzem i ciekawym pod względem architektonicznym domem rekolekcyjnym przy tymże kościele, niezapomniane widoki wokół Ślęży, rekreacja nad Zalewem Sulistrowickim i wiele, wiele innych wrażeń jak te np. z wieży widokowej na szczycie góry, skąd rozciąga się wspaniała panorama Niziny Śląskiej,
z Zalewem Mietkowskim Sudetami/zwłaszcza Gór Sowich/ i Sobótki. Należy również wymienić
5 rezerwatów; 1/Ślęża-o powierzchni 148 ha, chroniona partia szczytowa od wysokości 600 m n.p.m. -lasy, roślinność runa leśnego, gabrowe grupy skalne i pozostałości pogańskiego kultu/ Niedźwiedź, Mnich, Grzyb, Dzik, Panna z rybą 2/Łąka Sulistrowicka - o powierzchni 26,4 ha leżąca między Sulistrowiczkami a górą Świerczyną / 411 m/z niezwykłym bogactwem 240 gatunków roślin w tym 20 kwiatów chronionych/lilie, kosaćce, storczyki i in./3/Góra Radunia /673 m/-to zespół rzadkiej roślinności w tym jedyne znane w Polsce stanowisko paproci zanokcicy klinowatej 4/Zespół Przyrodniczo- Krajobrazowy SKALNA-to najnowszy rezerwat masywu o powierzchni 30 ha z zespołem pięknych zgrupowań skałek gabrowych, jedynych jakie oparły się erozji na Skalnej/524 m/5/ Będkowice -rezerwat i skansen archeologiczny, chroniący słowiańskie grodzisko i cmentarzysko kurhanowe; poza tym kamieniołomy z możliwością wspinaczki i nurkowania, lotnisko sportowe w Mirosławicach dla amatorów lotów samolotowych i motolotniami i w końcu cała ta tajemnicza magia Śląskiego Olimpu.

Będkowice leżą na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Wraz z otuliną, która stanowi strefą ochronną, obejmuje on Masyw Góry Ślęży, Masyw Góry Raduni, pasma Wzgórz Oleszeńskich i Wzgórz Kiełczyńskich oraz Jańską Górę. Administracyjnie obszar parku i jego otulina leżą w obrębie gmin: Jordanów, Łagiewniki, Sobótka, Dzierżoniów, Marcinowice, Świdnica. Całkowita powierzchnia chronionego obszaru wynosi obecnie
15.600 ha, z czego park zajmuje 8.200 ha, a otulina – 7.400 ha.

Obszary Natura 2000

W skład sieci Natura 2000 wchodzą:

- obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) - (Special Protection Areas - SPA) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków,
tzw. „Dyrektywy Ptasiej",

- specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) - (Special Areas of Conservation - SAC) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. „Dyrektywy Siedliskowej", dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w załączniku II do Dyrektywy.

Na terenie gminy Sobótka występuje specjalny obszar ochrony siedlisk Masyw Ślęży
PLH 020040. Wieś Będkowice leży w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 o nazwie Masyw Ślęży PLH 020040,.

Do najciekawszych szlaków turystycznych, które przebiegają przez wieś należy TRASA: "SZLAKIEM WŚRÓD UROKÓW ŚLĘŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO"

Start: Sobótka - Górka - Strzeblów - Chwałków (Kantyna) - Biała - Sady - Przełęcz Tąpadła - Radunia - Sulistrowiczki - Sulistrowice - Zalew - Będkowice - Strzegomiany SOBÓTKA

Trasa o długości 32 km, bez ograniczeń pogodowych, bardzo atrakcyjna, wiodąca drogą asfaltową wokół Masywu Ślęży. W czasie tej wędrówki należy zobaczyć koniecznie:

- krzyże pokutne, stare kamieniołomy, stację PKP w Sobótce Zachodniej.

- Przełęcz Tąpadła,

- Radunię,

- Sulistrowiczki - Łąka Sulistrowicka, Park "Wenecja", Źródło,

- Sulistrowice – zalew (obecnie remontowany), kapliczka ścienna i zegar słoneczny,

- Będkowice - Dwór na Wodzie, rezerwat archeologiczny, liczne krzyże i kapliczki,

- Pracownię rzeźbiarza ludowego Jana Dudziaka.

Obecnie Będkowice liczą 202 mieszkańców. Sołtysem jest Pan Piotr Murawski.

# 6. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDĄ REALIZOWANE ZADANIA (ANALIZA SWOT)

Mocne strony:

  - Bardzo atrakcyjne pod względem krajobrazowym i turystycznym położenie wsi/ Ślężański Park Krajobrazowy/.

  - Tablica informacji turystycznej.

  - Sieć telefoniczna i Internet szerokopasmowy.

  - Bliskość wielu ciekawych szlaków turystycznych, o różnym stopniu trudności, prowadzących na szczyt Ślęży.

  - Nowoczesna, piękna architektura nowych osiedli letniskowych i pięknych ogrodów.

  - Położenie wsi w niewielkiej odległości od Wrocławia/40 km/i od dróg krajowych Wrocław-Kudowa i Wrocław-Jelenia Góra.

  - Dobry i bliski dojazd do Świdnicy z jej atrakcyjnymi zabytkami /Ewang. Kościół Pokoju, Katedra, Rynek/

- Pomnik przyrody - stary dąb zaraz za wsią, na rozdrożu Sulistrowice - Sulistrowiczki,
o obwodzie pnia 4,6 m.

Rysunek 15 Dąb – pomnik przyrody

    - W sąsiednich Sulistrowiczkach /1 km/stary park "Wenecja" o pow. 6 ha z licznymi gatunkami rzadkich drzew, „Łąka Sulistrowicka" z pięknymi okazami kwiatów m.in. storczyki, lilie oraz nowo - wybudowana drewniana kaplica o ciekawej architekturze
i wystroju wnętrza.

    - Istnienie w pobliżu 5 rezerwatów: a/Ślęża, b/Góra Radunia, c/Zespół Przyrodniczo- Krajobrazowy Skalna d/Będkowice - kurhany e/Łąka Sulistrowicka.

Słabe strony:

      - Brak chodników we wsi.

      - Zniszczona nawierzchnia asfaltowa jednej z głównych dróg powiatowych, przebiegających przez miejscowość oraz brak utwardzonej nawierzchni niektórych z dróg wsi.

      - Brak sieci kanalizacyjnej.

      - Nadziemna linia energetyczna.

      - Brak oświetlenia części wsi.

      - Bardzo zły stan dróg gminnych.

      - W okresie długotrwałych susz - niedostatek wody pitnej/niestety coraz częstszy/.

      - Nieuregulowany, zaniedbany potok, przepływający przez wieś.

      - Kilka zaniedbanych, przedwojennych zabudowań.

Szansą dla rozwoju wsi Będkowic może być:

- Duża napływowość mieszkańców z Wrocławia i innych miast.

- Rozwój aglomeracji wrocławskiej

- Promocja walorów krajobrazowych miejscowości.

- Uruchomienie połączeń komunikacji publicznej z ośrodkami miejskimi: Sobótką, Wrocławiem, Świdnicą.

- Rozwój bazy turystycznej.

- Aktywizacja mieszkańców wsi.

Natomiast dużym zagrożeniem może być:

- Niski poziom popularyzacji agroturystyki.

- Marginalizacja walorów krajobrazowych miejscowości.

# PLANOWANE ZADANIA W PERSPEKTYWIE 7 LAT OD DNIA PRZYJĘCIA DOKUMENTU

- Zagospodarowanie terenu przy skansenie w Będkowicach.

- Wybudowanie sieci kanalizacyjnej w Będkowicach.

- Remont sieci wodociągowej w Będkowicach.

- Budowa wodociągu w ulicy Polnej.

- Remont świetlicy wiejskiej w Będkowicach.

- Wykonanie chodników przy ul. gen. Karola Świerczewskiego.

- Wykonanie ogrodzenia wokół boiska i terenu rekreacyjnego przyległego do boiska przy ul. gen. Karola Świerczewskiego.

- Doprowadzenie energii elektrycznej na boisko przy ul. gen. Karola Świerczewskiego i ul. Wolności.

- Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej wzdłuż ulicy Leśnej.

- Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej wzdłuż ulicy Wrzosowej.

- Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej wzdłuż ulicy Jasnej.

- Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej wzdłuż ulicy Bukowej.

- Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej wzdłuż ulicy Sosnowej.

- Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej wzdłuż ulicy Dworski Trakt.

- Remont drogi gminnej w ulicy Wierzbowej.

- Remont drogi gminnej w ulicy Brzozowej.

- Remont drogi gminnej w ulicy Jasnej.

- Remont drogi gminnej w ulicy Kwiatowej.

- Remont drogi gminnej w ulicy Polnej.

- Remont drogi gminnej w ulicy Bukowej.

- Remont drogi gminnej w ulicy Sosnowej.

- Remont drogi gminnej w ulicy Dworski Trakt.

- Remont rowu przy świetlicy wiejskiej.

- Ograniczenie prędkości we wsi na ulicy gen. Karola Świerczewskiego

- Ustawienie luster drogowych we wsi przy skrzyżowaniu ulic: gen. Karola Świerczewskiego i Strażackiej.

- Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz odnowy wsi, poprawy wyglądu posesji
i dbałości o przydomowe ogródki.

- Reklamowanie i inwestowanie w agroturystykę.

- Integracja mieszkańców wsi z mieszkańcami sąsiednich miejscowości poprzez wspólne organizowanie zabaw i wycieczek.

# OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWANIEM OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW

Wizja rozwoju miejscowości Będkowice, określona w niniejszym Planie Odnowy Miejscowości, ma nastąpić w oparciu o ożywienie życia społecznego, przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego i tożsamości lokalnej uwzględniając specyfikę obszarów wiejskich. Działania objęte niniejszym planem pozwalają na kompleksowe ujęcie rozwoju miejscowości w dziedzinie infrastruktury technicznej, społecznej, kulturowej i środowiska przyrodniczego.

Obszarami do zaspokajania potrzeb wiejskich i poprawy bezpieczeństwa, ze względu na plan przestrzenny miejscowości, jest świetlica wiejska, remiza strażacka i plenerowe miejsce spotkań.

Świetlica wiejska jest wykorzystywana na spotkania z mieszkańcami, imprezy integracyjne, warsztaty. Dzięki świetlicy mieszkańcy mają odpowiednie miejsce organizacji spotkań, gdzie zaspokajane są potrzeby kontaktów międzyludzkich. Dla wszystkich mieszkańców, w tym dla dzieci i młodzieży, mogą być organizowane imprezy kulturalne i integracyjne.

Plenerowe miejsce spotkań z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i zadaszeniem pozwalałby rodzicom i dzieciom spędzić wspólnie chwile na zabawie, integracji i podnoszeniu sprawności fizycznej, a także sprzyjałoby nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców znajdują się w obszarze całej wsi. Wieś nie ma typowego centrum.

Na atrakcyjność miejscowości, liczbę organizowanych wydarzeń o charakterze integracyjnym, kulturalnym i rozrywkowym, czy poziom zadowolenia mieszkańców, duży wpływ ma odpowiednia infrastruktura, m.in. baza lokalowa, odpowiednia nawierzchnia dróg i chodników, oświetlenie, wyposażenie w urządzenia doprowadzające wodę i odprowadzające ścieki.

W Będkowicach istnieje wiele obszarów o dużym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, które są niedostatecznie doinwestowane. Zrealizowanie zadań zawartych
w niniejszym POM może wiele zmienić w codziennym życiu mieszkańców Będkowic.

Wśród najistotniejszych zadań dla sołectwa w najbliższych latach są:

- Zagospodarowanie terenu przy skansenie w Będkowicach.

- Remont sieci wodociągowej w Będkowicach.

- Budowa kanalizacji sanitarnej.

- Poprawa nawierzchni dróg gminnych i powiatowych i budowa chodników.

# CELE PLANU

    - Podniesienie standardu życia mieszkańców.

    - Wzrost atrakcyjności wsi.

    - Aktywizacja i rozwój tożsamości społeczności wiejskiej.

    - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

    - Promocja miejscowości poprzez istniejące walory turystyczne i krajobrazowe.

    - Rozwój inicjatyw lokalnych.

    - Rozwój życia turystycznego i zachęta do inwestycji.

    - Rozwój kultury i sfery gospodarczej.

    - Rozwój rolnictwa i jego unowocześnienie.

# OCZEKIWANE REZULTATY

    - Wybudowana kanalizacja sanitarna.

    - Wyremontowana sieć kanalizacyjna.

    - Odnowiona świetlica wiejska.

    - Rozbudowana infrastruktura terenu boiska sportowego i terenu.

    - Podniesiony standard życia mieszkańców.

    - Poprawa estetyki miejscowości i rozwój infrastruktury miejscowości.

    - Rozwój gospodarczy i rolniczy wsi.

    - Zwiększona aktywność miejscowej społeczności w realizacji planowanych zadań.

    - Zwiększony ruch turystyczny oraz napływ nowych mieszkańców.

    - Promocja miejscowości.

# PARTNERZY

      - Urząd Miasta i Gminy Sobótka.

      - Sołectwo w Będkowicach.

      - Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

      - Zarząd Dróg Powiatowych we Wrocławiu.

      - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

      - Stowarzyszenie „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania".

# ZARZĄDZANIE I MONITORING

Jednostką odpowiedzialną za realizację planu odnowy miejscowości jest Rada Sołecka
z Sołtysem na czele.

Koordynację nad planem ze strony samorządu gminnego prowadzić będzie pracownik merytoryczny ds. pozyskiwania środków pomocowych oraz powołany dodatkowo zespół pracowników Urzędu Miasta i Gminy.

W trakcie oraz pod koniec funkcjonowania planu przeprowadzane będą badania porównawcze stopnia realizacji jego zadań.

# HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W PLANIE ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BĘDKOWICE

| Lp. | Nazwa zadania | Cel zadania | Szacunkowy koszt w zł | Źródła finansowania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zagospodarowanie terenu przy skansenie w Będkowicach | Poprawa estetyki miejscowości, wzrost zadowolenia mieszkańców, poprawa warunków zamieszkania i inwestowania | 500 tys. zł | Środki własne gminy, PROW | 2017-2019 |
| 2. | Wybudowanie sieci kanalizacyjnej w Będkowicach | Poprawa warunków zamieszkania , poprawa estetyki wsi, poprawa stanu środowiska naturalnego w miejscowości | 4 mln zł | Środki własne gminy, PROW, WFOŚiGW we Wrocławiu | 2019-2020 |
| 3. | Remont sieci wodociągowej w Będkowicach | Poprawa warunków zamieszkania, poprawa stanu środowiska naturalnego w miejscowości | 100 tys. zł | Środki własne gminy, środki unijne (PROW), WFOŚiGW | 2017-2019 |
| 4. | Budowa wodociągu w ulicy Polnej | Poprawa warunków zamieszkania, poprawa stanu środowiska naturalnego w miejscowości | 100 tys. zł | Środki własne gminy, środki unijne (PROW), WFOŚiGW | 2017-2018 |
| 5. | Remont świetlicy wiejskiej w Będkowicach | Poprawa warunków zamieszkania, możliwość zagospodarowania wolnego czasu mieszańcom, wzrost poziomu integracji społecznej, poprawa estetyki wsi | 200 tys. zł | Środki własne gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2019 - 2020 |
| 6. | Wykonanie chodników przy ul. gen. Karola Świerczewskiego | Poprawa estetyki wsi, wzrost zadowolenia mieszkańców, poprawa warunków zamieszkania i bezpieczeństwa | 200 tys. zł | Środki własne gminy, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu | 2019-2020 |
| 7. | Wykonanie ogrodzenia wokół boiska i terenu rekreacyjnego przyległego do boiska przy ul. gen. Karola Świerczewskiego | Poprawa warunków zamieszkania, możliwość zagospodarowania wolnego czasu mieszańcom, wzrost poziomu integracji społecznej | 20 tys. zł | Środki własne sołectwa, fundusz sołecki, sponsorzy | 2017-2018 |
| 8. | Doprowadzenie energii elektrycznej na boisko przy ul. gen. Karola Świerczewskiego i ul. Wolności | Poprawa warunków zamieszkania, możliwość zagospodarowania wolnego czasu mieszańcom, wzrost poziomu integracji społecznej, możliwość organizacji zabaw na świeżym powietrzu. | 10 tys. zł | Środki własne gminy, sponsorzy | 2017-2018 |
| 9. | Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej wzdłuż ulicy Leśnej | Wzrost zadowolenia mieszkańców, poprawa warunków zamieszkania i inwestowania, wzrost poziomu bezpieczeństwa | 200 tys. zł | Środki własne gminy | 2019-2020 |
| 10. | Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej wzdłuż ulicy Wrzosowej | Wzrost zadowolenia mieszkańców, poprawa warunków zamieszkania i inwestowania, wzrost poziomu bezpieczeństwa | 100 tys. zł | Środki własne gminy | 2020-2021 |
| 11. | Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej wzdłuż ulicy Jasnej | Wzrost zadowolenia mieszkańców, poprawa warunków zamieszkania i inwestowania, wzrost poziomu bezpieczeństwa | 100 tys. zł | Środki własne gminy | 2020-2021 |
| 12. | Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej wzdłuż ulicy Bukowej | Wzrost zadowolenia mieszkańców, poprawa warunków zamieszkania i inwestowania, wzrost poziomu bezpieczeństwa | 200 tys. zł | Środki własne gminy | 2021-2022 |
| 13. | Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej wzdłuż ulicy Sosnowej | Wzrost zadowolenia mieszkańców, poprawa warunków zamieszkania i inwestowania, wzrost poziomu bezpieczeństwa | 200 tys. zł | Środki własne gminy | 2022-2023 |
| 14. | Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej wzdłuż ulicy Dworski Trakt | Wzrost zadowolenia mieszkańców, poprawa warunków zamieszkania i inwestowania, wzrost poziomu bezpieczeństwa | 50 tys. zł | Środki własne gminy | 2022-2023 |
| 15. | Remont drogi gminnej w ulicy Wierzbowej | Wzrost zadowolenia mieszkańców, poprawa warunków zamieszkania i inwestowania, wzrost poziomu bezpieczeństwa | 300 tys. zł | Środki własne gminy, Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 2018-2019 |
| 16. | Remont drogi gminnej w ulicy Brzozowej | Wzrost zadowolenia mieszkańców, poprawa warunków zamieszkania i inwestowania, wzrost poziomu bezpieczeństwa | 100 tys. zł | Środki własne gminy, Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 2018-2019 |
| 17. | Remont drogi gminnej w ulicy Jasnej | Wzrost zadowolenia mieszkańców, poprawa warunków zamieszkania i inwestowania, wzrost poziomu bezpieczeństwa | 100 tys. zł | Środki własne gminy, Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 2020-2021 |
| 18. | Remont drogi gminnej w ulicy Kwiatowej | Wzrost zadowolenia mieszkańców, poprawa warunków zamieszkania i inwestowania, wzrost poziomu bezpieczeństwa | 100 tys. zł | Środki własne gminy, Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 2021-2022 |
| 19. | Remont drogi gminnej w ulicy Polnej | Wzrost zadowolenia mieszkańców, poprawa warunków zamieszkania i inwestowania, wzrost poziomu bezpieczeństwa | 500 tys. zł | Środki własne gminy, Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 2023 |
| 20. | Remont drogi gminnej w ulicy Bukowej | Wzrost zadowolenia mieszkańców, poprawa warunków zamieszkania i inwestowania, wzrost poziomu bezpieczeństwa | 500 tys. zł | Środki własne gminy, Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 2021-2022 |
| 21. | Remont drogi gminnej w ulicy Sosnowej | Wzrost zadowolenia mieszkańców, poprawa warunków zamieszkania i inwestowania, wzrost poziomu bezpieczeństwa | 150 tys. zł | Środki własne gminy, Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 2022-2023 |
| 22. | Remont drogi gminnej w ulicy Dworski Trakt | Wzrost zadowolenia mieszkańców, poprawa warunków zamieszkania i inwestowania, wzrost poziomu bezpieczeństwa | 50 tys. zł | Środki własne gminy, Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 2022-2023 |
| 23. | Remont rowu przy świetlicy wiejskiej | Poprawa warunków zamieszkania, wzrost poziomu bezpieczeństwa, | 50 tys. zł | Środki własne gminy | 2017 |
| 24. | Ograniczenie prędkości we wsi na ulicy gen. Karola Świerczewskiego | Poprawa warunków zamieszkania, wzrost poziomu bezpieczeństwa | - | - | do 2020r. |
| 25. | Ustawienie luster drogowych we wsi przy skrzyżowaniu ulic: gen. Karola Świerczewskiego i Strażackiej | Poprawa warunków zamieszkania, wzrost poziomu bezpieczeństwa | 5 tys. zł | Środki własne właścicieli pasa drogowego | do 2018r. |
| 26. | Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz odnowy wsi, poprawy wyglądu posesji i dbałości o przydomowe ogródki | Poprawa warunków zamieszkania, możliwość zagospodarowania wolnego czasu mieszańcom, wzrost poziomu integracji społecznej | - | Środki własne właścicieli posesji | działania ciągłe |
| 27. | Reklamowanie i inwestowanie w agroturystykę | Poprawa estetyki wsi, wzrost zadowolenia mieszkańców, poprawa warunków zamieszkania i inwestowania | - | Środki własne inwestorów | działania ciągłe |
| 28. | Integracja mieszkańców wsi z mieszkańcami sąsiednich miejscowości poprzez wspólne organizowanie zabaw i wycieczek | - | - | - | działania ciągłe |

Źródło: Opracowanie własne

# Text boxes

Rysunek 16 Stan nawierzchni ul. Sosnowej