UMOWA nr ……/18

(wzór – załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)

na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka” zawarta w dniu …………... 2018 r. w Sobótce pomiędzy Gminą Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, NIP 896-10-00-784  zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka		 – Pana Stanisława Dobrowolskiego

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy 	 – Pani Magdaleny Sączawy-Szwedowskiej

z jednej strony, a firmą:

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

NIP: ……………………..  REGON: ……………... zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą,

reprezentowaną przez:

………………………………………………….

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi w zakres których wchodzi :

Zadanie nr 1 – demontaż pokryć dachowych z płyt zawierających azbest, na budynkach mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na posesjach na terenie miasta i gminy Sobótka, zabezpieczenie powstałych odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (pakowanie) oraz załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości  0,88 Mg.

Zadanie nr 2 – pakowanie, załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych, zalegających/składowanych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Sobótka w ilości 18,48 Mg.

2. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej obiektów sprzed rozpoczęcia usuwania z nich odpadów zawierających azbest oraz po ich usunięciu (z ilością zdjęć dokumentującą w sposób wyczerpujący stan faktyczny każdego z ww. etapów, w dwóch egzemplarzach maksymalnie po dwa zdjęcia na stronie A4 waz z opisem (adres nieruchomości) z której usunięto wyroby azbestowe, w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych),

3. Poinformowanie mieszkańców o dokładnym terminie odbioru odpadów zawierających azbest.

4. Demontaż, odbiór, pakowanie, ważenie i załadunek odpadów przy użyciu własnych maszyn i urządzeń.

5. Wywóz odpadów własnym specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowiązujących przepisów.

6.  Przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na składowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7. Dostarczenie Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów, protokołów odbioru odpadów zawierających azbest od z poszczególnych nieruchomości, protokołów wagowych potwierdzających wagę odebranych odpadów od osób uprawnionych.

8. Przedmiot zamówienia, należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi przepisami prawa.

9. Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania usługi.

10. Wykaz nieruchomości objętych przedmiotem umowy stanowi załącznik do umowy.

§ 2.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie usługi na podstawie protokołu potwierdzającego wykonanie zamówienia wg ceny jednostkowej 
brutto za 1 Mg w kwocie:

a) za usługę określoną w zadaniu nr 1:

netto- ………………. zł

VAT - 8 % - ……………..zł

brutto – ………………….zł

b) za usługę określoną w zadaniu nr 2

netto- ………………… zł

VAT -8 % - ………………zł

brutto – ………………….zł

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie w wysokości ….................... zł brutto (słownie: ….................). Wynagrodzenie obejmuje należny podatek VAT.

- Podana w §1 ilość wyrobów azbestowych ma charakter szacunkowy, w związku z tym zakres zamówienia może ulec zmianie, a wynagrodzenie końcowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą ilość demontażu, odbioru, transportu i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości 
na terenie gminy Sobótka.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

§3

- Rozpoczęcie robót nastąpi: od dnia podpisania umowy.

- Zakończenie robót nastąpi: w terminie do 10.08.2018 r.

- Za termin wykonania umowy przyjmuje się całkowite zakończenie zadania polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i utylizacji ze wszystkich wskazanych przez Zamawiającego miejsc składowania oraz dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji z unieszkodliwienia odpadów (karty przekazania odpadów, protokołów odbioru, protokołów z ważenia).

§4.

Strony ustalają następujące zasady rozliczania robót:

- Rozliczenie odbędzie się zbiorczą fakturą za wykonane usługi polegające 
na realizacji zadań, o których mowa w §1 ust. 1

- Podstawą do wystawienia faktury będą poszczególne protokoły wykonania  podpisane przez właścicieli nieruchomości i przedstawiciela Wykonawcy wraz z kartą przekazania odpadu oraz po dopełnieniu obowiązków o których mowa w §1 ust. 2-9.

- Należność zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy
nr …………………………….w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§5.

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy ustala się odpowiedzialność stron w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.2 umowy licząc za każdy dzień zwłoki

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz  odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
(np.: zwłoka w realizacji robót, realizacja robót odbiegająca od warunków ustalonych 
w umowie) karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 10% wartości brutto określonej w § 2 ust. 2.

2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, 
Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§6.

Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji przedmiotu umowy przestrzegać przepisów prawa, a w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 21 z późn. zm.).

§7.

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym ze względu 
na nieprzestrzeganie przez Wykonawcę przy jej wykonywaniu przepisów dotyczących usuwania azbestu.

2.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także odszkodowawczą za zniszczenie mienia i własności prywatnej, spowodowane działaniem własnym lub nieopatrznym, związanym z przedmiotem realizacji niniejszej umowy.

3.  Wykonawca obowiązany jest do zabezpieczenia terenu nieruchomości objętej zadaniem, podczas wykonywania usługi oraz po jej wykonaniu, do jego uprzątnięcia.

§8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Kodeksu cywilnego.

§9.

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy  miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§10.

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym po 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                                                    Wykonawca

Załączniki:

– wykaz nieruchomości objętych zadaniem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka