# UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

nr  ………./2016

W dniu ………… 2016 r. w Sobótce, pomiędzy:

Gminą Sobótka, 55-050 Sobótka, ul. Rynek 1, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym , reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka –                               Pana Stanisława Dobrowolskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Urzędu Miasta i Gminy – Pani Eugenii Pawłowskiej

a

firmą: …………………………………………………………………………….,

NIP ……………………… REGON ……………………………….

reprezentowaną przez:

…………………………………………….

zwaną  w dalszej części umowy  Projektantem, zawarta została umowa o następującej treści:

- § 1

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.), na podst. art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

§ 2

Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania w oparciu o niniejszą umowę, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.:

1. „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Leśnej w Będkowicach – działka nr 198 	AM-1 obręb Będkowice, gmina Sobótka” na odcinku od drogi powiatowej nr 1990D do 	budynku nr 5 przy ul. Leśnej (załącznik nr 1),

2. „Budowa oświetlenia drogowego w Żerzuszycach na działkach nr 44dr, 49dr i 55dr 	AM-1 obręb Żerzuszyce, gmina Sobótka”, na odcinku drogi powiatowej nr 2028D od 	działki nr 12/7 AM-1 obręb Żerzuszyce do drogi działki nr 18/2 AM-1 obręb Żerzuszyce 	oraz przy drogach gminnych wewnętrznych - działka nr 49dr i nr 55 AM-1 obręb 	Żerzuszyce, gmina Sobótka (załącznik nr 2),

3. „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wiosennej i ul. Letniej w Przemiłowie – 	na działkach nr 433/6dr i 545dr AM-1 obręb Księginice Małe, gmina Sobótka”, 	na odcinku 	ul. Wiosennej od drogi powiatowej nr 2028D od działki nr 379/3 AM-1 obręb 	Księginice 	Małe oraz całej długości ul. Letniej w Przemiłowie	(załącznik nr 3).

§ 3

1. W zakres przedmiotu umowy wchodzą :

- uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej od TAURON 	Dystrybucja S.A. na podstawie pełnomocnictwa, którego Projektantowi udzieli 	Zamawiający,

- projekty budowlane nowego oświetlenia,

- kosztorysy ofertowe

- kosztorysy inwestorskie

- SST – Specyfikacja Techniczna

- uzyskanie pozwolenia na budowę lud dokonanie zgłoszenia budowy albo 	wykonywania robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa 	Powiatowego we Wrocławiu.

- Projektant zobowiązuje się prace wymienione w  § 2 wykonać w terminie do dnia 15 grudnia 2016r.

Umowa nr …./2016                                                                                                                             strona 2

§ 4

- Projektant zakupi niezbędne do wykonania  przedmiotu umowy mapy do celów projektowych.

- Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego,  zasadami  współczesnej  wiedzy  technicznej,  obowiązującymi   w  tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami (państwowymi, zakładowymi) i rysunkami normatywnymi.

- Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymienionymi poniżej zaleceniami Zamawiającego:

- w projektach budowy oświetlenia drogowego należy przyjąć słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikami wykonane  jako słupy stalowe ocynkowane,

- w projektach budowy oświetlenia drogowego należy przyjąć oprawy oświetleniowe typu LED sterowane z wydzielonej szafki oświetleniowej,

- na ul. Leśnej w Będkowicach ze względu na niewielką szerokość działki drogowej nr 198dr oraz nową nawierzchnię asfaltową jezdni należy założyć wykonanie linii kablowych zasilających oświetlenie metodami bezwykopowymi pozwalającymi uniknąć zniszczenia nawierzchni.

- Projektant przekaże Zamawiającemu wykonaną dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot umowy w:

- pięciu   egzemplarzach - projekt budowlany

- trzech egzemplarzach - kosztorysy ofertowe

- jeden egzemplarz - SST – Specyfikacja Techniczna

- w wersji elektronicznej – całość opracowanej dokumentacji.

§ 5

- Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy całego lub jego części  jest protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

- Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu usługi objętej niniejszą umową jest Pan Dominik Szwedowski – podinspektor ds. dróg i inwestycji UMiG Sobótka.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w zakresie określonym  w § 2 strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ………… zł netto +23% VAT = ………… zł brutto (słownie złotych: ………………………………………………. złotych 00/100), w tym poszczególne projekty odpowiednio:

- „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Leśnej w Będkowicach – działka nr 198 AM-1 obręb Będkowice, gmina Sobótka” – ………… zł netto  + 23 % VAT = ……… zł brutto,

- „Budowa oświetlenia drogowego w Żerzuszycach na działkach nr 44dr, 49dr i 55dr AM-1 obręb Żerzuszyce, gmina Sobótka” – ………… zł netto  + 23 % VAT = ……… zł brutto,

- „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wiosennej i ul. Letniej w Przemiłowie – na działkach nr 433/6dr i 545dr AM-1 obręb Księginice Małe, gmina Sobótka” – ………… zł netto  + 23 % VAT = ……… zł brutto.

Umowa nr ……../2016                                                                                                                             strona 3

- Inne postanowienia dotyczące wynagrodzenia :

- za wykonanie czynności wymienionych w  § 2 zapłata do 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

- dopuszcza się zapłatę faktury częściowej w wysokości do 60% wartości przedmiotu umowy w przypadku uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu zezwolenia zarządców dróg na lokalizację oświetlenie drogowego w pasie drogowym dróg, przy których realizowane będą poszczególne zadania

§ 7

- Strony postanawiają że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne.

- Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Projektantowi kar umownych:

-  za odstąpienie od umowy na wskutek okoliczności, za które Projektant nie odpowiada – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego                 w § 6 ust. 1

b). Projektant jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu  kar umownych:

- za zwłokę w wykonaniu projektu w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w  § 6  ust. 1, za każdy dzień  zwłoki licząc od umownego terminu wykonania

- za zwłokę w usunięciu wad projektu w wysokości 0.5% wynagrodzenia brutto określonego w  § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego terminu usunięcia wad

- za odstąpienie od umowy przez Projektanta wskutek okoliczności za które       odpowiada Projektant w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1

- Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§ 8

Projektant zastrzega sobie w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim i przepisów o wynalazczości

§ 9

Projektant może podzlecić niektóre prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy innej jednostce projektowania, za której działanie lub zaniechanie ponosi odpowiedzialność.

§ 10

Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową (lub jej część), wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Projektanta może:

- żądać bezpłatnego usunięcia wad  w terminie wyznaczonym Projektantowi, bez względu

na wysokość związanych z tym kosztów

Umowa nr ………/2016                                                                                                                             strona 4

- nie żądać usunięcia wad, odpowiednio obniżając wynagrodzenie Projektanta

- wyboru uprawnień dokonuje Zleceniodawca

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:

- kodeks cywilny,

2)  przepisy prawa autorskiego,

3)  przepisy o wynalazczości,

4)  przepisy prawa budowlanego.

§ 12

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.

§ 13

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający:			                	                          Projektant: