# UMOWA NA WYKONANIE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

# stanu nawierzchni dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce

nr  ……../2016

W dniu …………… w Sobótce, pomiędzy:

Gminą Sobótka, 55-050 Sobótka, ul. Rynek 1, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym , reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka –                               Pana Stanisława Dobrowolskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Urzędu Miasta i Gminy – Pani Eugenii Pawłowskiej

a

…………………………………..,  REGON ……………………….., NIP …………………

reprezentowaną przez:

……………………………………………..

zwaną  w dalszej części umowy  Wykonawcą, zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

# Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w oparciu o niniejszą umowę, opracowanie ekspertyzy technicznej stanu nawierzchni ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce

§ 2

- W zakres przedmiotu umowy wchodzi opracowanie ekspertyzy technicznej stanu 	nawierzchni dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego 	w Sobótce, których łączna długość wynosi ok. 2,0 km, szerokość jezdni 6,0m - 2 pasy 	ruchu. W ramach opracowania należy wykonać:

- Badania nośności nawierzchni - belka Benkelmana co 25 m dla obu pasów ruchu,

- Wykonanie odwiertów w celu sprawdzenia grubości warstw i pobrania próbek do badań laboratoryjnych: min. 8 szt.

- Pobranie próbek z podbudowy (podbudowa z kruszywa lub z betonu cementowego): min. 8 szt.

- Badania laboratoryjne materiału podbudowy:  min. 8 szt.

- Pobranie próbek podłoża lub warstwy podsypki (w miejscach wykonanych odkrywek): min. 8 szt.

- Badania laboratoryjne próbek z podłoża lub warstwy podsypki: : min. 8 szt.

- Opracowanie raportu dotyczącego oceny stanu nawierzchni i propozycja technologii remontu nawierzchni dróg.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w  § 2 ust. 1 w terminie            do dnia 7 października 2016 r.

§ 3

- Wykonawca zakupi niezbędne do wykonania  przedmiotu umowy mapy zasadnicze do celów opiniodawczych.

Umowa nr…../2016                                                                                                                                strona 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami (państwowymi, zakładowymi) i rysunkami normatywnymi.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną ekspertyzę techniczną, stanowiącą przedmiot umowy w:

- pięciu   egzemplarzach – dokumentacja w wersji papierowej

- w wersji elektronicznej – całość opracowanej dokumentacji zapisana na płycie CD.

§ 4

- Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy całego lub jego części  jest protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

§5

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w zakresie określonym  w § 2 ust. 1 strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: …………….. zł. brutto (słownie złotych: …………………… złotych 00/100)

- Inne postanowienia dotyczące wynagrodzenia :

-  za wykonanie czynności wymienionych w  § 2 zapłata do 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

§ 6

- Strony postanawiają że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne.

- Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:

-  za odstąpienie od umowy na wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego                 w § 5 ust. 1

b) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu  kar umownych:

- za zwłokę w wykonaniu projektu w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w  § 5  ust. 1, za każdy dzień  zwłoki licząc od umownego terminu wykonania

- za zwłokę w usunięciu wad wykonanej dokumentacji w wysokości 0.5% wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego terminu usunięcia wad

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności za które       odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1

- Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

Umowa nr ……/2016                                                                                                                                     strona 3

§ 7

Wykonawca zastrzega sobie w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim i przepisów o wynalazczości

§ 8

Wykonawca może podzlecić niektóre prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi, za którego działanie lub zaniechanie ponosi odpowiedzialność.

§ 9

Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację będącą przedmiotem umowy (lub jej część), wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawca może:

- żądać bezpłatnego usunięcia wad  w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez 	Zamawiającego i bez względu na wysokość związanych z tym kosztów

- nie żądać usunięcia wad, odpowiednio obniżając wynagrodzenie Wykonawcy

- wyboru uprawnień dokonuje Zamawiający.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:

- kodeks cywilny,

2)  przepisy prawa autorskiego,

3)  przepisy o wynalazczości,

4)  przepisy prawa budowlanego.

§ 11

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający:			                	                          Wykonawca: