UMOWA nr 71/16

na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka” zawarta w dniu ……. 2016 r. w Sobótce pomiędzy Gminą Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, NIP 896-10-00-784  zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka			– Pana Stanisława Dobrowolskiego

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy 		– Pani Eugenii Pawłowskiej

z jednej strony, a firmą:

…………………………………………………………………………………………………...

NIP:…. ….  REGON: ………. zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą,

reprezentowaną przez:

…………………………………….

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi  polegające  na:  demontażu pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych 
i gospodarczych z terenu Gminy Sobótka oraz na odbiorze, transporcie i utylizacji zalegających na posesjach wyrobów azbestowych, z terenów nieruchomości zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

- Integralną część składową niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) demontaż azbestu i wyrobów zawierających azbest z dachów budynków na terenie gminy Sobótka około 774,5 m2;

2) odbiór, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sobótka około 24.697,5 kg.

- Rozpoczęcie robót nastąpi: od dnia podpisania umowy.

- Zakończenie robót nastąpi: w terminie do 31.08.2016 r.

§ 2.

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie wynikające z oferty wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie wstępne, o którym mowa w ust. 1 wynosi:

1) demontaż azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z dachów budynków na terenie gminy Sobótka:

cena netto: ….. zł/m2  x  774,5 m²  = ……… zł netto;

cena brutto:…. zł/m2  x  774,5 m²  = ……… zł brutto;

2) odbiór, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sobótka:

cena netto: …… zł/kg  x 24.697,5  kg  =  …….. zł netto;

cena brutto: ….. zł/kg  x  24.697,5 kg  = ……… zł brutto;

3)	Razem: cena netto ( z pkt. 1 i 2) ………… + VAT=  …… zł, tj. cena brutto (słownie: …………………………………../100 ),

- Wynagrodzenie końcowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych, określonych w zał. nr 1 do umowy.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą ilość demontażu, odbioru, transportu i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości 
na terenie gminy Sobótka.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

Nr NIP .........................................

§3.

Strony ustalają następujące zasady rozliczania robót:

- Rozliczenie odbędzie się zbiorczą fakturą za wykonane usługi polegające 
na demontażu, odbiorze, transporcie i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Sobótka od osób, które podpisały porozumienie z Gminą Sobótka na w/w zadanie.

- Podstawą do wystawienia faktury będą poszczególne protokoły wykonania w/w usługi podpisane przez właścicieli nieruchomości i przedstawiciela Wykonawcy wraz z kartą przekazania odpadu.

- Należność zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy
nr ...................................... w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§4.

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy ustala się odpowiedzialność stron w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy-  0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.2 pkt 3 umowy licząc za każdy dzień zwłoki

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz  odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
(np.: zwłoka w realizacji robót, realizacja robót odbiegająca od warunków ustalonych 
w umowie) karę umowną w wysokości 15 % wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy.

2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§5.

Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji przedmiotu umowy przestrzegać przepisów prawa, a w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.).

§6.

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym ze względu 
na nieprzestrzeganie przez Wykonawcę przy jej wykonywaniu przepisów dotyczących usuwania azbestu.

2.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także odszkodowawczą za zniszczenie mienia i własności prywatnej, spowodowane działaniem własnym lub nieopatrznym, związanym z przedmiotem realizacji niniejszej umowy.

3.  Wykonawca obowiązany jest do zabezpieczenia terenu nieruchomości objętej zadaniem, podczas wykonywania usługi oraz po jej wykonaniu, do jego uprzątnięcia.

§7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Kodeksu cywilnego.

§8.

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy  miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§9.

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym po 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                                                    Wykonawca

Załączniki:

- nr 1- oferta Wykonawcy

- nr 2 – wykaz nieruchomości objętych zadaniem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka