# UMOWA   nr  …./2016

W dniu ……………. 2016 r. w Sobótce pomiędzy:

Gminą Sobótka z siedzibą ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, posługującą się nr NIP: 896-10-00-784, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

Stanisława Dobrowolskiego  -  Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

przy kontrasygnacie Eugenii Pawłowskiej - Skarbnika Miasta i Gminy Sobótka

a

firmą ……………………………………………………………………………………………,  NIP …………………, REGON ……………………, zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:

………………… – ……………………..

§ 1

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.), na podst. art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

§ 2

1. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać:

„Budowa parkingu przy ul. Słonecznej w Sobótce”

2. Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie parkingu o nawierzchni tłuczniowej ze stanowiskami postojowymi dla ośmiu pojazdów. Szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje:

- zdemontowanie 45 m krawężników zamontowanych przy istniejącej jezdni asfaltowej 	ul. Słonecznej,

- wykorytowanie na głębokość 30 cm koparko-ładowarką powierzchni parkingu zgodnie 	z załącznikiem graficznym przedstawiającym lokalizację parkingu przy ul. Słonecznej 	w Sobótce stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- ułożenie 45 m krawężników betonowych 15x30 cm ułożonych „na płask” na ławie 	betonowej  z oporem przy istniejącej jezdni asfaltowej ul. Słonecznej’,

- ułożenie 45 m krawężników betonowych 15x30 cm wystających na ławie betonowej  	z oporem,

- wykonanie konstrukcji parkingu wg. rysunku stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 	umowy w oparciu o  kruszywo granitowe 	zakupione przez Gminę Sobótka – ok. 80 ton,

- transport samochodem ciężarowym kruszywa do utwardzenia parkingu z firmy 	SKSM Sp. z o.o. przy ul. Torowej 1 w Sobótce do miejsca wbudowania,

- wyrównanie utwardzanej powierzchni parkingu i nadanie mu spadku w kierunku jezdni 	ul. Słonecznej,

- zagęszczenie walcem drogowym wibracyjnym 10 t wyrównanej i utwardzanej kruszywem 	powierzchni parkingu,

- uszczelnienie krawędzi styku krawężnika ułożonego „na płask” z istniejącą nawierzchnia 	asfaltową ul. Słonecznej,

- zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami.

Umowa  nr …./2016				 	                                   	                   Strona 2

§ 3

Roboty zlecone niniejszą umową wykonane zostaną w całości z materiałów WYKONAWCY z wyłączeniem ok. 80 ton kruszywa granitowego, które zakupi ZAMAWIAJACY.

§ 4

1. Roboty określone w § 2 ustęp 2 powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 	prawa i polskimi normami.

2. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu niniejszej umowy własnych urządzeń. Urządzenia i materiały powinny wykorzystane do wykonania niniejszej umowy posiadać wszystkie wymagane 	atesty i certyfikaty.

3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie wykonywanych robót do czasu zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo oraz za szkody wynikłe w trakcie wykonywania 	przedmiotu niniejszej umowy.

§ 5

1. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu niniejszej 	umowy jest: Dominik Szwedowski  – UMiG Sobótka,

- 2.  Przedstawicielem Wykonawcy jest: ………………. – ………………..

3.	Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jest ………………….., numer telefonu 	kontaktowego: …………………….

§ 6

Za wykonane roboty określone w § 2 WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie zapytania o cenę, w kwocie ……….. zł + 23% podatku VAT łącznie ………… (słownie: ……………………………… 00/100 brutto).

§ 7

Termin rozpoczęcia   robót  -   od daty podpisania umowy

Termin zakończenia  robót  -   31 maja 2016 r.

§ 8

Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury wraz z protokołem odbioru robót, z konta w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich o/Sobótka nr 29 95741015 2003 0200 1605 0002.

§ 9

WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót

§ 10

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie, nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy na zasadzie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

Umowa  nr …/2016				 	                                   	                   Strona 3

1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne:

-  za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto określonego w § 6 niniejszej umowy,

2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

-  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 	określonego   w § 6 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,  	w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 niniejszej umowy, za każdy 	dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

-  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego w wysokości 	10% wynagrodzenia brutto określonego w  § 6 niniejszej umowy.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania  uzupełniającego,  na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przed właściwym sądem według siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA